# BÁO CÁO ĐỀ CƯƠNG DỰ ÁN SƠ BỘ

### PROJECT PROPOSAL & WORKFLOW INITIALIZATION

- Học phần: Phát triển Dự án Phần mềm / Đồ án Chuyên ngành

- Lớp học phần: HN-KS24-CNTT1

- Nhóm thực hiện: Nhóm 04

- Giảng viên hướng dẫn: ThS. Giảng viên Bùi Thanh Hải

- Hạn nộp & Ngày nộp: 13/11/2026

### 1. THÔNG TIN CHUNG & TỔNG HỢP LIÊN KẾT DỰ ÁN

| Hạng mục bàn giao | Đường dẫn liên kết (URL) / Ghi chú |
| --- | --- |
| GitHub / GitLab Repository |  |
| Jira / Trello Work Board | Chưa có |
| Tài liệu đặc tả (SRS / Figma) | SRS-OJT-Nhom04 |

### 2. PHÂN CHIA NHÂN SỰ & VAI TRÒ TRÁCH NHIỆM

Quy mô nhóm: 04 thành viên. Phân định rõ trách nhiệm cho từng vị trí kỹ thuật:

| STT | Họ và Tên | Vai trò chính | Phạm vi trách nhiệm chi tiết |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trần Hữu Nhật | Backend & DevOps Lead | - Thiết kế kiến trúc hệ thống, xây dựng toàn bộ RESTful API cho quản lý tài chính. - Xây dựng logic nghiệp vụ cốt lõi: Ghi chép giao dịch thu/chi, quản lý ví/tài khoản nguồn tiền, thiết lập hạn mức ngân sách, tính năng quản lý ví/quỹ gia đình dùng chung, và tính toán số dư tự động. - Xây dựng cơ chế xác thực và phân quyền người dùng (Spring Security, JWT). - Đóng gói hệ thống bằng Docker, Docker Compose và cấu hình môi trường triển khai Nginx reverse proxy. |
| 2 | Nguyễn Hoàng Phúc | Frontend Lead & UI/UX | - Thiết kế giao diện UI/UX và xây dựng các màn hình responsive trực quan (Sổ thu chi cá nhân, Ví gia đình, Biểu đồ ngân sách). - Quản lý trạng thái ứng dụng (State Management) và xử lý logic tương tác phía Client. - Tích hợp RESTful API từ Backend vào giao diện: Form nhập giao dịch nhanh, bộ lọc báo cáo, bảng biểu đồ trực quan hóa dữ liệu dòng tiền. - Xây dựng giao diện bảng điều khiển quản trị (Admin Dashboard). |
| 3 | La Thế Phong | Database & Data Lead | - Thiết kế sơ đồ quan hệ CSDL (ERD) và chuẩn hóa dữ liệu tài chính (Người dùng, Nhóm gia đình, Ví tiền, Giao dịch, Danh mục thu chi, Ngân sách). - Viết kịch bản khởi tạo CSDL (SQL scripts, Seeding danh mục chi tiêu chuẩn), cấu hình Index tối ưu hóa truy vấn dòng tiền và báo cáo theo chu kỳ. - Phối hợp xây dựng các câu lệnh truy vấn phân tích, tổng hợp số dư và đối soát tài chính. |
| 4 | Nguyễn Mạnh Thắng | QA / Tester & Viết báo cáo | - Xây dựng danh sách kịch bản kiểm thử (Test Cases) chi tiết: Kiểm thử tính chính xác của số dư, luồng chia sẻ ví gia đình, phân quyền giao dịch. - Thực hiện kiểm thử chức năng (Functional Testing) và kiểm thử luồng người dùng E2E. - Quản lý và theo dõi lỗi phát sinh (Bug Tracking) cùng Backend/Frontend. - Soạn thảo tài liệu dự án, hướng dẫn sử dụng và viết báo cáo tổng kết đồ án. |

### 3. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI DỰ ÁN

#### 3.1. Tên đề tài

Hệ thống Quản lý Thu chi Cá nhân và Gia đình (Personal & Family Financial Management System)

#### 3.2. Bối cảnh & Lý do chọn đề tài

Quản lý tài chính cá nhân và phân bổ ngân sách gia đình là một nhu cầu thiết yếu đối với mỗi cá nhân và hộ gia đình trong xã hội hiện đại. Tuy nhiên, phần lớn mọi người vẫn duy trì thói quen ghi chép thủ công trên sổ tay hoặc ghi chú rải rác trên điện thoại, dẫn đến việc dễ thất lạc số liệu, khó nắm bắt bức tranh toàn cảnh về dòng tiền, và thường xuyên rơi vào tình trạng chi tiêu vượt quá hạn mức. Đặc biệt trong phạm vi gia đình, việc minh bạch các khoản chi tiêu chung, chia sẻ trách nhiệm tài chính và đóng góp vào các quỹ mục tiêu chung (mua sắm tài sản, du lịch, quỹ khẩn cấp) thường gặp nhiều bất cập.

Dự án được xây dựng nhằm cung cấp giải pháp chuyển đổi số toàn diện trong quản lý tài chính: hỗ trợ cá nhân ghi chép các giao dịch thu chi nhanh chóng, lập kế hoạch ngân sách và phân tích dòng tiền; đồng thời cung cấp tính năng "Không gian gia đình" cho phép các thành viên cùng quản lý các ví chung một cách minh bạch, nhận cảnh báo khi vượt ngân sách và hướng tới các mục tiêu tài chính bền vững.

#### 3.3. Đối tượng sử dụng hệ thống

- Cá nhân / Thành viên gia đình (Member / Personal User):

  - Ghi chép nhanh các khoản thu và chi tiêu hằng ngày theo danh mục (Ăn uống, Tiền điện nước, Mua sắm, Lương,...).

  - Quản lý nhiều tài khoản/ví tiền (Ví tiền mặt, Tài khoản ngân hàng, Ví điện tử).

  - Tham gia vào nhóm gia đình, theo dõi dòng tiền đóng góp/chi tiêu chung.

  - Thiết lập và theo dõi hạn mức ngân sách chi tiêu trong tháng.

  - Xem báo cáo thống kê thu chi trực quan bằng biểu đồ và danh sách lịch sử biến động số dư.

- Chủ gia đình / Trưởng nhóm (Family Owner / Group Admin):

  - Tạo không gian gia đình, mời các thành viên tham gia qua mã mời hoặc email.

  - Phân quyền thành viên (Xem, Ghi chép, hoặc Toàn quyền phê duyệt chi tiêu lớn).

  - Tạo và quản lý các ví quỹ chung của gia đình.

  - Cài đặt hạn mức chi tiêu tổng thể và định mức cho từng hạng mục của gia đình.

- Quản trị viên hệ thống (Admin):

  - Quản lý tài khoản người dùng, chuẩn hóa danh mục thu chi mặc định toàn hệ thống.

  - Giám sát tình trạng hoạt động và tài nguyên của hệ thống.

### 4. PHẠM VI & TÍNH NĂNG CHÍNH (FEATURE SCOPE)

#### 4.1. Phân hệ Quản lý Cá nhân & Gia đình

- Xác thực & Tài khoản:

  - Đăng ký, đăng nhập và quản lý hồ sơ cá nhân an toàn bằng Spring Security & JWT.

- Quản lý Nguồn tiền & Ví:

  - Tạo và quản lý các ví riêng lẻ: Tiền mặt, Thẻ tín dụng, Tài khoản ngân hàng.

  - Chuyển tiền qua lại giữa các ví nội bộ (Ví dụ: Rút tiền từ ngân hàng về tiền mặt).

- Quản lý Thu - Chi & Giao dịch:

  - Thêm, sửa, xóa giao dịch thu/chi kèm ghi chú, danh mục, thời gian và hóa đơn đính kèm.

  - Tự động tính toán và cập nhật số dư khả dụng tức thì.

  - Lọc và tìm kiếm giao dịch theo thời gian, danh mục, ví tiền hoặc số tiền.

- Không gian Tài chính Gia đình:

  - Tạo nhóm gia đình, quản lý danh sách thành viên tham gia.

  - Tạo quỹ/ví chung cho gia đình (Tiền sinh hoạt, Quỹ tiết kiệm, Tiền học phí con cái).

  - Ghi chép chi tiêu chung với thông tin thành viên thực hiện giao dịch, đảm bảo minh bạch tài chính.

- Ngân sách & Cảnh báo:

  - Thiết lập hạn mức ngân sách tháng theo từng danh mục cụ thể (Ví dụ: Ăn uống tối đa 4.000.000 VNĐ/tháng).

  - Cảnh báo trực quan khi tiến trình chi tiêu chạm ngưỡng 80% hoặc vượt quá 100% ngân sách đã đề ra.

- Báo cáo & Thống kê:

  - Biểu đồ cơ cấu thu chi (Pie chart), biểu đồ biến động dòng tiền theo tuần/tháng/năm (Bar/Line chart).

  - Xuất dữ liệu báo cáo thu chi cá nhân hoặc gia đình ra định dạng Excel/PDF.

#### 4.2. Phân hệ Quản trị viên (Admin)

- Quản lý Hệ thống & Người dùng:

  - Quản lý danh sách người dùng, kích hoạt hoặc khóa tài khoản.

- Quản lý Danh mục Mặc định:

  - Thiết lập và chuẩn hóa danh mục thu, danh mục chi tiêu mẫu dùng chung cho người dùng mới.

- Dashboard Thống kê Hệ thống:

  - Giám sát số lượng người dùng hoạt động, số lượng nhóm gia đình và tổng lượng giao dịch phát sinh trên hệ thống.

### 5. KIẾN TRÚC KỸ THUẬT & CÔNG NGHỆ ÁP DỤNG

| Tầng kiến trúc (Layer) | Công nghệ & Thư viện lựa chọn |
| --- | --- |
| Frontend Client | HTML5, CSS3, JavaScript (ES6+), React.js (hoặc Thymeleaf/Bootstrap/Tailwind CSS), Chart.js (hoặc ApexCharts để vẽ biểu đồ tài chính trực quan), Axios. |
| Backend API Service | Java Spring Boot, Spring Web, Spring Data JPA, Spring Security (Xác thực và phân quyền JWT), kiến trúc RESTful API. |
| Database Management | MySQL / PostgreSQL (Lưu trữ quan hệ: Người dùng, Ví, Nhóm gia đình, Giao dịch, Ngân sách), Hibernate ORM. |
| Báo cáo & Tiện ích | Thư viện Apache POI (Hỗ trợ nhập/xuất dữ liệu giao dịch thu chi sang định dạng Excel). |
| DevOps & Triển khai | Docker, Docker Compose (Đóng gói ứng dụng và cơ sở dữ liệu), Nginx (Reverse Proxy), Ubuntu VPS. |

### 6. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THEO SPRINT (ROADMAP)

| Giai đoạn Sprint | Thời gian | Mục tiêu & Deliverables chính |
| --- | --- | --- |
| Sprint 1: Khởi tạo, Phân tích & Kiến trúc nền tảng | Từ 26/10/2026 – 01/11/2026 (Tuần 1) | - Khảo sát yêu cầu, hoàn thiện tài liệu đặc tả (SRS) và thiết kế sơ đồ CSDL (ERD) chi tiết. - Khởi tạo GitHub repository, thiết lập chuẩn quy ước dự án và quy trình làm việc nhóm. - Dựng cấu trúc khung dự án Spring Boot, tích hợp Docker/Docker Compose và tạo kịch bản CSDL mẫu (init.sql). - Hoàn thiện phân hệ Authentication & Authorization (Đăng ký, Đăng nhập, phân quyền với JWT). |
| Sprint 2: Phát triển Core Modules (Thu chi cá nhân & Không gian gia đình) | Từ 02/11/2026 – 08/11/2026 (Tuần 2) | - Xây dựng API và giao diện quản lý Ví, thêm/sửa/xóa Giao dịch thu chi hằng ngày. - Xây dựng tính năng Không gian gia đình: Tạo nhóm, mời thành viên, phân quyền và tạo ví dùng chung. - Xây dựng chức năng quản lý Ngân sách (Budget) và cơ chế tính toán cảnh báo vượt định mức chi tiêu. - Kết nối Frontend với RESTful API, hoàn thiện luồng người dùng chính trên giao diện Web. |
| Sprint 3: Báo cáo thống kê, Tối ưu hóa, Kiểm thử & Đóng gói bàn giao | Từ 09/11/2026 – 13/11/2026 (Tuần 3) | - Tích hợp hệ thống biểu đồ dòng tiền (Chart.js / ApexCharts) và tính năng xuất file báo cáo Excel (Apache POI). - Hoàn thiện bảng điều khiển quản trị (Admin Dashboard). - Thực hiện kiểm thử toàn diện (Functional Testing, E2E Testing, kiểm tra tính toàn vẹn và độ chính xác của số dư ví). - Rà soát bảo mật, fix bug, triển khai hệ thống lên VPS với Docker & Nginx. - Hoàn thiện báo cáo tổng kết đồ án và tài liệu hướng dẫn sử dụng để nộp vào ngày 13/11/2026. |

### 7. QUY ƯỚC LÀM VIỆC & QUẢN TRỊ DỰ ÁN

- Phân nhánh Git (Git Flow):

  - main: Nhánh chứa mã nguồn ổn định nhất phục vụ báo cáo và nghiệm thu.

  - develop: Nhánh tích hợp mã nguồn chung của cả nhóm.

  - Nhánh tính năng: Đặt tên theo cú pháp feat/<tên-thành-viên>-<tên-chức-năng> hoặc fix/....

- Chuẩn Commit (Conventional Commits):

  - feat:: Thêm tính năng mới (ví dụ: tạo ví, ghi chép giao dịch, chia sẻ quỹ gia đình).

  - fix:: Sửa lỗi tính toán số dư, hiển thị biểu đồ.

  - docs:: Cập nhật tài liệu, README, báo cáo đồ án.

  - refactor:: Tối ưu mã nguồn, cải thiện hiệu năng truy vấn CSDL.

  - chore:: Cấu hình dependencies, Docker, build script.

- Pull Request (PR) & Review:

  - Mọi đóng góp code đều phải thông qua Pull Request vào nhánh develop.

  - Cần tối thiểu 01 thành viên khác review và phê duyệt trước khi merge code để đảm bảo chất lượng.